### 1. Bảng phân loại Product Backlog theo MoSCoW

| ID | Hạng mục Backlog | Size | Phân loại | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Bắt buộc: Không có dữ liệu sách trên hệ thống thì độc giả không thể tìm kiếm hay mượn. (Nền tảng của toàn bộ hệ thống). |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Bắt buộc: Cần định danh độc giả để quản lý mượn/trả, giới hạn số sách và bảo vệ dữ liệu. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Bắt buộc: Độc giả phải tìm thấy sách thì mới có thể tiến hành đặt mượn. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số lượng) | L (3) | Must | Bắt buộc: Đây chính là luồng giá trị cốt lõi của MVP "hệ thống mượn sách online". Phụ thuộc vào mục 1, 2, 10. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Quan trọng: Cần để độc giả theo dõi sách đang giữ, nhưng rủi ro thấp vì thủ thư vẫn có thể tra cứu hộ nếu độc giả gọi điện hỏi (workaround). |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | M (2) | Should | Quan trọng: Giúp tối ưu vòng quay mượn sách, nhưng tạm thời độc giả có thể tự quay lại hệ thống để kiểm tra sau. Phụ thuộc vào mục 3. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Quan trọng: Hữu ích để giảm quá hạn, nhưng độc giả vẫn có cách xử lý tạm là gọi điện/nhắn tin cho thư viện để xin gia hạn. Phụ thuộc vào mục 3. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Quan trọng: Tăng dịch vụ khách hàng, nhưng độc giả hoàn toàn có thể tự ghi nhớ hoặc dùng lịch cá nhân. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Có thì tốt: Tiện lợi, giảm thao tác, nhưng đã có chức năng đăng ký email truyền thống ở mục 1 thay thế hoàn toàn. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Có thì tốt: Giúp tăng tương tác cộng đồng, nhưng thiếu nó thì người dùng vẫn mượn được sách bình thường. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't | Không làm đợt này: Tốn nhiều công sức (3 điểm) và nguồn lực trực page; MVP có thể dùng giải pháp hiển thị số Hotline/Email liên hệ thay thế. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L (3) | Won't | Không làm đợt này: Thuật toán phức tạp (3 điểm), cần lượng dữ liệu mượn đủ lớn để học, không phù hợp cho bản MVP Release 1. |

### 2. Tổng kết điểm công sức và kiểm tra ngưỡng an toàn

- Tổng điểm của nhóm Must: Mục 10 (3) + Mục 1 (2) + Mục 2 (2) + Mục 3 (3) = 10 điểm.

- Đánh giá: 10 điểm chiếm đúng 50% năng lực của Release 1 (10/20 điểm). Con số này nằm trong ngưỡng khuyến nghị (dưới hoặc bằng 60%). Điều này để ra một "vùng đệm" an toàn là 10 điểm cho nhóm Should và Could, giúp dự án không bị vỡ tiến độ Release 1 nếu có rủi ro kỹ thuật phát sinh ở các tính năng cốt lõi. Số lượng Must là 4 hạng mục (thỏa mãn điều kiện ≤ 5).

### 3. Product Backlog đã được sắp thứ tự (Ordered Backlog)

(Thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (1 đến 12), tuân thủ nghiêm ngặt các ràng buộc phụ thuộc kỹ thuật).

- [Must - 1] Hạng mục 10: Thủ thư quản lý kho sách (Phải làm đầu tiên để có data).

- [Must - 2] Hạng mục 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (Cần user data).

- [Must - 3] Hạng mục 2: Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (Có sách, có user thì tìm kiếm).

- [Must - 4] Hạng mục 3: Mượn sách online (Cốt lõi - Phụ thuộc vào 10, 1, 2).

- [Should - 5] Hạng mục 9: Xem lịch sử mượn sách của bản thân (Phụ thuộc vào 3).

- [Should - 6] Hạng mục 5: Đặt trước sách khi hết (Nâng cấp của 3).

- [Should - 7] Hạng mục 4: Gia hạn mượn sách online (Phụ thuộc vào 3).

- [Should - 8] Hạng mục 8: Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (Đứng cuối nhóm Should vì rủi ro thấp nhất).

- [Could - 9] Hạng mục 12: Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (Phụ thuộc nền tảng từ 1).

- [Could - 10] Hạng mục 6: Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc.

- [Won't - 11] Hạng mục 11: Chat trực tiếp với thủ thư (Giữ lại backlog, dời sang Release 2).

- [Won't - 12] Hạng mục 7: Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (Giữ lại backlog, dời sang Release 2 hoặc 3 khi có đủ big data).

### 4. Tự phản biện (Self-Reflection)

Trong thực tế, một số bên liên quan (Stakeholder/Marketing) có thể sẽ phản đối việc đẩy tính năng Tích hợp đăng nhập Google/Facebook (mục 12) xuống nhóm Could. Họ có thể lập luận rằng trải nghiệm người dùng hiện đại đòi hỏi onboarding cực nhanh, nếu ép dùng đăng ký thủ công sẽ làm tăng tỷ lệ bỏ cuộc (drop-off rate) ngay từ bước đầu tiên. Tương tự, đội ngũ vận hành có thể muốn đẩy Chat trực tiếp (mục 11) lên nhóm Should vì cho rằng dịch vụ khách hàng là cốt lõi để giữ chân người dùng trong giai đoạn đầu ra mắt. Tuy nhiên, với cương vị Product Owner và bị khóa cứng bởi ràng buộc năng lực (20 điểm), tôi buộc phải giữ vững quyết định này để bảo vệ sự hoàn thiện của luồng nghiệp vụ xương sống (tìm sách -> mượn sách); các tính năng bổ trợ về "trải nghiệm" buộc phải nhường chỗ trong MVP.